# DECENTRATHON 6.0 — SOUP KERNEL CHALLENGE

# КОМАНДАЛЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА (ТЗ) ЖӘНЕ АРХИТЕКТУРАЛЫҚ ЖОСПАР

# 1. ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН БАСТЫ МЕТРИКАЛАРЫ

- Тапсырыс беруші: Soup (Soup 0.77.0)

- Мақсат: Тегін Kaggle T4 (15 ГБ VRAM, fp16, bf16 жоқ) бейнекартасында Qwen2.5-1.5B-Instruct (4-биттік NF4 салмақтар, q_proj және v_proj үшін LoRA r=16, alpha=32, batch=4, seq=512, 256 қазақша нұсқаулық, 64 қадам) моделін оқыту уақытын қысқарту және GPU жадының шыңын (Peak VRAM) азайту үшін solution пакетінде өз Triton-кернелдерімізді (@triton.jit) және apply() функциясын жазу.

## Базалық және нысаналы көрсеткіштерді салыстыру

| Көрсеткіш | Базалық деңгей (Baseline Soup 0.77.0) | Мақсатты деңгей (Target) | Ықтимал ұпай |
| --- | --- | --- | --- |
| Толық уақыт | ~80 секунд (~60 сек оқыту, ~900 токен/сек) | 48 – 58 секунд ($s = 1.35\times – 1.65\times$ жеделдету) | 35 балл |
| Жад шыңы (Peak VRAM) | ~14 ГБ (15 ГБ шегінен) | 3.5 – 5.0 ГБ ($m = 2.8\times – 4.0\times$ үнемдеу) | 30 балл |
| Must-Have талаптары | — | Барлық талаптар мен сынақтардан мінсіз өту | 20 балл |
| Құжаттама және таныстыру | — | Минсіз сапалы README.md және демо | 15 балл |
| Жиынтық баға | — | Максималды баға | 100 балл |

## Базалық қадам уақытының үлестірімі (Step Profile)

| Операция класы | Қадамдағы үлесі | Негізгі сипаттамасы мен әсері |
| --- | --- | --- |
| Ұсақ элементтік операциялар | 44% | fp32 $\leftrightarrow$ fp16 түрлендіру, нормализациялар, эмбеддингтер, LoRA, активациялар |
| Матрицаларды көбейту (MatMul) | 36% | Сызықтық қабаттардың есептеу көлемі |
| Softmax / Cross-Entropy Loss | 7% | 152 000 токендік сөздік бойынша есептеу (жадты ең көп жұмсайтын аймақ) |
| NF4 салмақтарын деквантизациялау | 5% | 4-биттік салмақтарды ашу уақыты |
| Attention блогы | 5% | Зейін механизмінің есептелуі |

# 2. ҚАТАҢ ШЕКТЕУЛЕР МЕН MUST-HAVE КРИТЕРИЙЛЕРІ (ДИСКВАЛИФИКАЦИЯДАН ҚОРҒАНЫС)

Кез келген кодты әзірлеу барысында мына 5 міндетті шарт пен шектеу бұзылмауы тиіс (талап орындалмаған жағдайда шешім 0 баллмен бағаланады):

- Таза іске қосу: Шешім Kaggle T4 ноутбугында «Run All» (Выполнить всё) батырмасы арқылы ешбір қолмен түзетусіз, басынан аяғына дейін қатесіз орындалуы керек.

- Нағыз Triton-кернелдер (5% ережесі): solution бумасындағы @triton.jit кернелдері әрбір өлшенетін орындауда жұмыс істеп, 3-қадамнан бастап оқыту уақытының кемінде 5%-ын алуы шарт (алғашқы 2 қадам автоматты түрде компиляцияға есептеледі).

- Дәлдік және регрессияның болмауы:

  - Жасырын деректердегі адаптердің eval loss көрсеткіші базалық мәннен 0.5%-дан артық жоғарыламауы керек.

  - Оқытудың 1-қадамындағы loss базадан 1% шегінде, ал барлық қадамдардың орташа loss қисығы 3% шегінде қалуы тиіс.

  - rewind.jsonl файлындағы энтропия, дәлдік (accuracy) және жолдар шығыны базамен 3% шегінде сәйкес келуі қажет, қадамдар бойынша токендер саны дәлме-дәл шығуы шарт.

  - Soup-тың ішкі 79 тесті (5 файл: config, formats, loader, trainer_init, callback) pytest арқылы 100% сәтті өтуі қажет.

- Тыйым салынған тәсілдер мен кітапханалар:

  - Дайын сыртқы кітапханаларды (unsloth, liger-kernel, xformers, flash-attn, torchao) және Soup-тың ішкі арнайы режимдерін (backend: unsloth, use_liger, gradient_checkpointing, activation_offloading, fast_lora, use_cut_ce, packing) пайдалануға қатаң тыйым салынады.

  - torch.compile жасаған кернелдерді немесе репозиторий үлгісіндегі кодты жай көшіріп ұсынуға болмайды.

  - Батчтардың ретін өзгертуге немесе әртүрлі батчтардың жолдарын араластыруға тыйым салынады (бірақ жеке батчтың ішіндегі pad-токендерді дербес код арқылы алып тастауға толық рұқсат етіледі).

# 3. КОМАНДАҒА БӨЛІНГЕН ТАПСЫРМАЛАР (4 АДАМДЫҚ МАТРИЦА)

## 1-рөл: Бекболат — Техникалық Лид & GPU Kernel Архитекторы

- Күрделілік деңгейі: Жоғары (Hard)

- Негізгі миссия: Сөздік көлемі үлкен (152 000 логит) негізгі жад шығынын және 4-биттік NF4 салмақтарын деквантизациялау процесін жеке жазылған Triton кернелдері арқылы шешу, сонымен бірге fp32/fp16 есептеулеріндегі математикалық дәлдікті қамтамасыз ету.

### Нақты орындалатын міндеттер:

- Fused Chunked Cross-Entropy + Metrics Kernel (solution/fused_cross_entropy.py):

  - Мәселе: Qwen2.5 моделінің 152 000 сөздігі толық [batch * seq_len, 152000] тензоры ретінде жадқа жүктелгенде гигабайттаған VRAM жұмсайды. Сондай-ақ Soup жүйесі логиттер арқылы тек loss емес, сонымен қатар энтропияны, дәлдікті және rewind.jsonl үшін әрбір жеке жолдың шығынын (per-row loss) есептейді.

  - Шешім: Forward және Backward кезеңдерін қамтитын біртұтас @triton.jit кернелін (autograd.Function) жасау. Токендерді шағын блоктарға (chunks) бөліп, аралық логиттерді жадта толық сақтамастан, Online Softmax (LogSumExp) алгоритмі арқылы бір ғана өтіс барысында есептеу. tl.float32 аккумуляторы арқылы мыналарды анықтау:

    - Cross-Entropy Loss пен градиенттерді ($d_logits / d_hidden$);

    - Токендік энтропия мен argmax дәлдігін;

    - rewind.jsonl үшін жолдық loss көлемін.

- Fused NF4 Unpack + Dequantization / MatMul Kernel:

  - Мәселе: 4-биттік NF4 салмақтарын ашу уақыттың 5%-ын алып, жадта тығыз салмақ көшірмесін сақтайды.

  - Шешім: Bitsandbytes NF4 квантизация кестесін (16 мән) Triton регистріне бекітіп, 4-биттік деректерді absmax блоктарымен бірге тікелей кернелде fp16 түріне түрлендіретін жедел кернел жазу.

- Математикалық дәлдікті бақылау:

  - T4 картасында bf16 қолдауы болмағандықтан, кернел ішіндегі барлық аралық қосындылар мен экспоненталарды tl.float32 түрінде жүргізіп, шығысты тек соңында fp16 форматына өткізу (1-қадамдағы loss ауытқуын 1%-дан төмен сақтау).

## 2-рөл: Нұрдәулет — Triton Element-Wise Kernels & Monkey-Patching Инженері

- Күрделілік деңгейі: Орташа (Medium)

- Негізгі миссия: GPU уақытының 44%-ын құрайтын ұсақ элементтік операциялар мен мәлімет типтерін түрлендіру процестерін Fused Triton кернелдеріне көшіру және оларды жүйеге енгізу (apply() функциясы).

### Нақты орындалатын міндеттер:

- Fused RMSNorm + Residual + Dtype Cast Kernel (solution/fused_rmsnorm.py):

  - Qwen2RMSNorm қабаты кірісті fp32-ге ауыстырып, дисперсияны тауып, қайтадан fp16-ға түсіреді. Осыны біріктірілген бір кернелге көшіру: Глобалды жадтан fp16 оқу $\rightarrow$ SRAM ішінде fp32-де нормализацияны есептеу $\rightarrow$ нәтижені fp16 форматында жазу.

- Fused SwiGLU және Fused RoPE Кернелдері (solution/fused_ops.py):

  - MLP блогындағы silu(gate) * up есептеулерін және RoPE бұрыштарының түрленуін жеке аралық тензорларды сақтамай-ақ бір кернелде біріктіріп орындау.

- Fused LoRA Forward/Backward:

  - Base Linear + (x @ lora_A @ lora_B) * scaling өрнегі мен типтерді түрлендіру қадамдарын оңтайландыру.

- solution/__init__.py құрылымы және apply() интеграциясы:

  - Оқыту басталған сәтте модельдің Qwen2RMSNorm, Qwen2RotaryEmbedding, Qwen2MLP және Loss модульдерін дайындалған кернелдерге қауіпсіз ауыстыратын механизмді жүзеге асыру.

## 3-рөл: Дархан — Batch Optimization, Хакатон Harness & Тестілеу Инженері

- Күрделілік деңгейі: Орташа (Medium)

- Негізгі миссия: Батч ішіндегі бос pad-токендерді тазарту арқылы есептеу жұмысын жеделдету, 79 ішкі тест пен ережелердің мүлтіксіз орындалуын тексеру.

### Нақты орындалатын міндеттер:

- Dynamic In-Batch Pad-Token Removal:

  - Деректердегі жолдың орташа ұзындығы — 220 токен (медианасы 140), ал бекітілген ұзындық — 512. Әр батчтағы (4 жол) нақты максималды өлшемді анықтап, артық pad-токендерді алып тастау арқылы есептеу көлемін 30–40%-ға қысқарту, бірақ соңғы метрикалардың дәлдігін сақтау.

- Кернел компиляциясын оңтайландыру:

  - Автобаптаудағы (@triton.autotune) артық конфигурацияларды алып тастап, Kaggle T4 (sm_75) құрылғысына бейімделген нақты BLOCK_SIZE және num_warps мәндерін бекіту (компиляция уақытын үнемдеу).

- Сынақ және валидация конвейері:

  - Командалық жұмыс үшін репозиторий бақылауын жүргізу.

  - Тұрақты түрде run_task.py, eval_adapter.py, check_rules.py және pytest (79 тест) арқылы нәтижелерді тексеріп, Triton үлесі кемінде 5% болуын қадағалау.

## 4-рөл: Тоғжан — Техникалық Құжаттама, Аналитика, Kaggle Релиз және Питч

- Күрделілік деңгейі: Жеңіл / Нақты (Easy)

- Негізгі миссия: Кепілдендірілген 15 ұпайды алу үшін README.md мен SUBMISSION.md файлдарын рәсімдеу, ноутбукты көпшілікке жариялау және көрсетілім материалдарын дайындау.

### Нақты орындалатын міндеттер:

- README.md құрылымын талаптарға сай жазу (15 балл):

  - 1-бөлім («Не істелді», 5 балл): Жеделдетілген операциялар себебі, кернелдердің архитектуралық сызбалары және пайдаланылған ғылыми дереккөздер мен сілтемелер.

  - 2-бөлім («Қалай іске қосу керек», 5 балл): Жұмысты оңай қайталауға арналған нақты қадамдық нұсқаулық, Kaggle жария жазбасына және бекітілген коммитке сілтеме.

  - 3-бөлім («Нәтижелер және шектеулер», 5 балл): Базалық және жаңа шешімді салыстыратын кесте (Уақыт, Speedup, Peak Memory, Loss) мен шешімнің мүмкіндігі шектеулі тұстарын ашық сипаттау.

- Kaggle Notebook репозиторийін дайындау:

  - templates/kaggle_notebook.ipynb файлында COMMIT мәнін соңғы өзгеріс хэшімен байланыстырып, «Run All» арқылы өткен соң Public күйінде жариялау.

- Презентация мен Демо-бейне:

  - 4 міндетті сұрақтан тұратын презентация әзірлеу.

  - Базалық деңгеймен салыстырғандағы үнемдеуді көрсететін 3 минуттық бейнебаян түсіру.

# 4. 36 САҒАТТЫҚ УАҚЫТ КЕСТЕСІ (ТАЙМЛАЙН)

| Күні мен уақыты | Жауаптылар | Жұмыс мазмұны мен межелі нәтижелер |
| --- | --- | --- |
| 30 қазан, 12:00 – 14:00 | Барлық команда | Репозиторийді тарту, Kaggle T4 ортасында baseline тестін орындау, ережелерді зерделеу |
| 30 қазан, 14:00 – 22:00 | Бекболат | Fused Chunked Cross-Entropy кернелін әзірлеу, жад тұтынуын төмендету |
|  | Нұрдәулет | Fused RMSNorm және Fused SwiGLU/RoPE кернелдерін жазу, apply() енгізу |
|  | Дархан | Dynamic Unpadding әдісін сынау, 79 pytest сынағының тұрақтылығын тексеру |
|  | Тоғжан | Құжаттама құрылымын, презентация мен дереккөздер жоспарын құру |
| 31 қазан, 09:00 – 18:00 | Бекболат, Нұрдәулет | Кернелдерді толық байланыстыру, NF4 салмақтарын деквантизациялау блогын қосу |
|  | Дархан | Компиляция кезеңін қысқарту, loss және rewind.jsonl сәйкестігін калибрлеу |
| 31 қазан, 18:00 – 22:00 | Барлық команда | Финалдық кодты бекіту, «Run All» сынағынан өткізу, README мен SUBMISSION толтыру, бейне жазу |
| 31 қазан, 22:00 – 23:30 | Тоғжан, Дархан | Репозиторий мен Kaggle сілтемелерін тексеру, платформаға жұмысты соңғы тапсыру |